省级工法文本格式示例：

（全文1.5倍行距，除标题外正文内容宋体+Roman，5号字）

饰面×××施工工法（3号字、宋体+Roman）

工法编号：FJGF×J××—20××

完成单位：福建省×××建筑工程公司（不超过2家）

福建省×××建筑工程公司

主要完成人：×××  ×××  ×××  ×××  ×××（不超过5人）

1  （空1字符）前  言（4号字）

（空2字符）饰面……（5号字）

2  特  点

2.0.1  石板材……

3  适用范围

3.0.1  本工法适用于……

4  工艺原理

U型玻璃内隔墙由U型玻璃板拼装组成。……

5  工艺流程及操作要点

5.1  （空1字符）工艺流程（5号字）

XX工程工艺流程见图5.1

5.2  操作要点（要与流程对应）

5.2.1  施工准备

1  （空1字符）施工资料准备

（空3字符）1）工程施工前应……

2）工程施工前应掌握……

3）结合工程实际……

（插图要符合制图标准，且图中不出现文字）

图5.2.1  GRC板连接示意图

(小5号字)1－GRC板；2－板接缝部位外贴玻纤布；3－低碱水泥胶结料；4－外饰面（按设计）

5.3  劳动力组织

……

表5.3  劳动力组织情况表（单位：工日/100㎡）

| 序号 | 工序名称 | 技工人数 | 普工人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙板安装 | 12 | 15 |
| 2 | 贴玻纤带 | 2 | 3 |

（图示说明及表格内的字采用小5号，表格名称加粗）

# 6  材料与设备

6.1  材  料

6.1.1  主要材料名称、规格、主要技术指标；

6.2  设  备

6.2.1  主要机具……（或列表）

# 7  质量控制

# 7.1  质量控制标准

7.1.1  施工时，工程质量控制与验收应严格按照《XX施工质量验收规范》GB 50XXX……执行。

# 7.2  质量保证措施

7.2.1  严格按照设计单位确定的……控制；

8  安全措施

8.0.1  施工中……

9  环保措施

9.0.1  工程施工过程中严格遵守……

10  效益分析

10.1  经济效益

10.1.1  针对模板工程而言，……

10.2  社会效益

10.2.1  在……，施工容易安全、质量高、投资少、工期省。

11  应用实例

11.1  ××工程

11.1.1  工程概况

……

11.1.2  施工情况

……

11.1.3  工程评价

11.2  ××工程（可简写）

……

11.3  ××工程（可简写）

……